## Slide 1
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 팀원별 md/ppt 통합
1 / 27
TEAM PROJECT PLAN
시니어 온디바이스 헬스케어
지식증류 LLM 프로젝트 계획서
대형 언어모델의 지식을 작은 모델에 보존하고,
네트워크·프라이버시·저사양 제약이 강한 실버케어 환경에서 적용 가능성을 검증
지식증류
온디바이스
실버케어
오프라인
의료 안전
Teacher
↓
Student
연구 본체 검증(Phase 1) → 실버케어 적용 검증(Phase 2)

## Slide 2
발표 흐름
Exhibit 02
7개 담당 파트는 앞 질문을 만들고 다음 파트가 답하는 구조로 연결함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: team_project_plan_sample_v3.pptx; team meeting notes
2 / 27
조별 모임에서 합의한 순서를 유지하되, 실제 작성본 기준으로 연구 본체와 적용 시나리오를 분리해 설명
1
개요·필요성
남궁철
경량화가 요건인 환경 정의
2
이론 배경
정길량
KD·Soft Target·추가 압축
3
데이터
영민
AI Hub·공공 의료·질문셋
4
구현
홍윤표
현재 실험 결과와 한계
5
시나리오
박철민
실버케어 4개 장면
6
평가
현범
Gate + Scorecard
7
목표
형욱
Phase 1→2 로드맵
→ 흐름 원칙: 연구 본체(KD 검증) → 제약 환경(실버케어) → 데이터·구현·평가 → 후속 적용 목표

## Slide 3
프로젝트 개요
Exhibit 03
연구 본체는 지식증류 경량 언어모델이고, 실버케어는 그 가치를 검증하는 대표 환경임
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 1_개요, 2_필요성과적용분야.md
3 / 27
연구 본체
검증하려는 대상
핵심 질문
대형 모델 성능을 작은 모델에서 어디까지 보존할 수 있는가
방법
Teacher 출력 분포·응답 특성·추론 능력을 Student가 학습
범위
SOTA 경량화보다 특정 목적 모델 경량화에 집중
적용 분야
가치를 설명하는 검증 환경
선정 환경
실버케어 온디바이스 AI
선정 이유
연결성·프라이버시 제약과 연산 자원 제약이 동시에 강함
역할
경량화 결과가 실질 가치를 갖는 장면을 구체화
→ 실버케어는 출발점이 아니라, 작은 모델이 선택이 아닌 요건이 되는 환경을 보여주는 적용 시나리오

## Slide 4
필요성·선정 기준
Exhibit 04
경량화의 가치는 네트워크·프라이버시·연산 자원이 동시에 제한되는 환경에서 발생함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 1_개요, 2_필요성과적용분야.md
4 / 27
후보 환경은 모두 일부 제약을 갖지만, 실버케어는 두 제약을 가장 강하게 동시에 만족
연결성·프라이버시
온디바이스
안정적 네트워크를 전제할 수 없고 민감 건강·생활 데이터의 외부 전송을 피해야 함
연산 자원
경량 모델
고성능 서버·대형 모델을 직접 쓰기 어렵고 제한된 디바이스 자원만으로 처리해야 함
후보 검토
대안 후보
건설 현장 단말, 차량 내 디바이스, AI 제세동기, 어린이 교육 디바이스 등과 비교
실버케어 선정
최종 선택
독거·농어촌·건강정보·저사양 기기가 겹쳐 경량화가 요건이 되는 대표 환경
→ 선정 기준은 '경량화가 좋은가'가 아니라 '작은 모델이 불가피한가'임

## Slide 5
적용 시나리오 배경
Exhibit 05
독거·저사양·통신 불안정 환경의 시니어는 의료 정보 접근과 응급 대응에서 격차를 겪음
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 최종목표_향후계획 최종.pptx; 6. 시나리오 md
5 / 27
실버케어 환경은 네트워크가 끊기는 순간 클라우드 AI보다 먼저 접근성·프라이버시·말동무 공백이 드러남
통신 불안정
오프라인 요건
와이파이·데이터가 불안정한 지역에서는 클라우드 의료 서비스 이용이 어려움
저사양 기기
4GB RAM 가정
구형 스마트폰·저메모리 환경에서도 동작해야 실제 사용 가능
독거·고령
상시 보조
즉시 도움을 받기 어려워 증상 판단·복약 관리·응급 대응 지연 위험이 큼
프라이버시
데이터 미전송
건강정보·복약 기록·대화 내용은 외부 전송 부담이 커 로컬 처리 신뢰가 중요
→ 통신·기기·접근성 제약을 견디는 온디바이스 오프라인 Q&A가 격차 해소의 방향

## Slide 6
이론적 배경 01
Exhibit 06
지식증류는 큰 모델의 출력 분포와 사고 방식을 작은 Student 모델에 이전하는 방법임
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 중간발표_이론적배경_260603.pptx
6 / 27
Teacher Model
고성능 대형 모델
학습된 지식·추론 패턴 제공
Soft Target
온도 T로 확률 분포를 부드럽게
클래스 관계 정보 전달
Student Model
경량 소형 모델
Teacher 행동을 모방하며 학습
기원
Hinton et al. (2015), 신경망 지식 증류의 이론적 기반
핵심
정답(Hard Label)뿐 아니라 클래스 간 관계(Dark Knowledge)를 전달
효과
모델 크기↓, 추론속도↑, 성능은 Teacher 수준에 가깝게 유지
→ Student는 정답만이 아니라 Teacher의 '사고 방식'까지 학습함

## Slide 7
이론적 배경 02
Exhibit 07
KD Loss는 Hard Label의 정답 신호와 Soft Target의 관계 정보를 함께 사용함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 중간발표_이론적배경_260603.pptx
7 / 27
일반 Hard-Label 학습
정답 레이블만 사용
학습 신호
One-hot 정답 레이블만 사용, 확률은 0 또는 1
손실 함수
Cross-Entropy Loss 중심, 틀린 클래스 정보는 무시
한계
클래스 간 유사성·대안 후보의 정보가 손실
KD Soft-Target 학습
Teacher 출력 분포 활용
학습 신호
Teacher 소프트 확률 분포를 모방해 클래스 관계 학습
손실 함수
α·CE(hard) + (1−α)·T²·KL(soft)로 결합
강점
Dark Knowledge를 통해 일반화와 지식 보존을 개선
→ T가 높을수록 분포가 평탄해져 관계 정보가 증가하며, T² 스케일링으로 Hard·Soft 신호를 균형화

## Slide 8
이론적 배경 03
Exhibit 08
KD 이후에도 모델이 크면 프루닝·양자화를 순차 결합해 추가 경량화를 시도함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 중간발표_이론적배경_260603.pptx
8 / 27
기법
역할
효과
본 프로젝트 적용 방향
Knowledge Distillation
대형 Teacher 지식을 작은 Student에 이전
구조적으로 작은 모델을 학습
경량화 연구의 중심 방법
Pruning
중요도가 낮은 가중치·레이어 제거
모델 크기·연산량 직접 감소
KD 후 추가 압축 필요 시 적용
Quantization
숫자 표현 정밀도 축소(FP32→INT8/INT4)
메모리 4~8배↓, 추론속도↑
온디바이스 후보 실험에서 검토
결합 전략
KD로 작은 모델을 만들고 압축 기법을 보강
성능 보존과 탑재 가능성 균형
GPU 검증 후 프루닝·양자화 민감도 분석
→ 세 기법은 서로 다른 방식으로 모델을 압축하며, 목적에 따라 선택적으로 결합

## Slide 9
데이터 전략
Exhibit 09
데이터는 한국어 기초 성능·시니어 발화·정서 케어·의료 안전을 계층적으로 결합함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 데이터셋선정_황영민.md
9 / 27
Teacher
한국어 성능·상식이 검증된
국산 LLM 후보
Domain Data
AI Hub 실버케어·상담·방언
공공 의료 Q&A·가이드라인
Student
4GB 이하 SLM 목표
온디바이스 실행 후보
학습 초점
음성 원본이 아니라 전사 텍스트·대화쌍·라벨 데이터를 LLM 학습에 집중
압축 방향
불필요한 범용 가중치는 줄이고 어르신 돌봄에 필요한 한국어 맥락 지식을 압축
안전 보강
한국어 성능 개선 데이터와 전문가 검수 Q&A로 환각·문법 붕괴 리스크 방어
→ 데이터 전략의 목적은 데이터 이름 나열이 아니라 구현 입력과 평가 라벨로 바로 이어지는 구조화

## Slide 10
데이터 종류
Exhibit 10
AI Hub 실존 데이터는 시니어 발화 이해·감정 분류·상담 생성·방언 강건성을 나눠 담당함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 데이터셋선정_황영민.md
10 / 27
데이터셋
선정 당위성
모델 역량
주의·보완
자유대화 음성(노인남여) 전사
노년층의 느린 흐름·반복 표현·구어체 맥락 학습
어르신 맞춤 페르소나
음성 파형이 아니라 전사 텍스트 사용
감성 대화 말뭉치
우울·고독·불안 등 이상 징후를 대화 속에서 분류
라이프 로그 감정 인지
상태 진단 역할로 한정
심리상담 데이터
경청·지지적 반응을 생성하는 상담 대화쌍
정서 케어 답변 생성
진단이 아닌 공감·지지 표현
중·노년층 방언 데이터
지방 독거노인의 사투리·억양 표현을 인지
입력 강건성
STT 후 텍스트 처리와 결합
한국어 성능 개선 데이터
압축 후 문법 붕괴·환각 위험 완화
안전 가드레일
Teacher 선정·검수 Q&A와 함께 사용
→ 감성 대화는 상태 분류, 심리상담은 반응 생성으로 역할이 달라 중복이 아니라 상호 보완

## Slide 11
데이터 로드맵
Exhibit 11
현재 WikiText-2는 KD 파이프라인 안정성 검증이고, 도메인 데이터는 구조 검증 후 교체 투입함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 데이터셋선정_황영민.md; 구현현황.pptx
11 / 27
개발 파트의 위키 데이터 실험은 Sanity Check로 두고, 실버케어 특화 데이터는 후속 단계의 진짜 연료로 사용
1
Sanity Check
WikiText-2
KD 알고리즘·연산 플러그인 정상 작동
2
Data Switching
AI Hub 5종
실버케어 텍스트 전사·상담·방언 결합
3
Q&A Binding
공공 의료
정답·근거·금지답·필수답 라벨화
4
Safety Guardrail
검수 데이터
의료 한계·전문가 상담 안내 내재화
5
Local Inference
Student
텍스트 문맥 이해와 답변 생성에 연산 집중
→ 음성 서비스는 STT/TTS를 전후처리로 분리하고, 경량 LLM은 텍스트 이해·생성에 집중하는 모듈형 구조

## Slide 12
구현 현황 01
Exhibit 12
현재 구현은 GPT-2 계열 4개 모델을 동일 지표로 비교하는 KD 검증 구조임
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 구현현황.pptx
12 / 27
항목
현재 설정
의미
후속 연결
Teacher
GPT-2 124M params, 498MB
원본 큰 모델의 기준 성능
한국어 Teacher 후보 재선정 예정
Student
DistilGPT-2 82M params, 328MB
작은 모델의 KD·FT 비교
온디바이스 가능한 Student 후보 탐색
Dataset
WikiText-2
데이터 투입 전 구조 검증
실버케어 도메인 데이터로 교체
Device
Apple MPS, batch=4
로컬 소규모 실행 환경
GPU 센터에서 규모·반복 확장
KD Loss
α·CE + (1−α)·T²·KL
Hard/Soft 신호 결합
α·Temperature 민감도 분석
→ 평가 구조: Teacher / Student(KD) / Student(FT) / Student(Base)를 PPL·속도·생성품질·메모리로 동시 비교

## Slide 13
구현 현황 02
Exhibit 13
Teacher FT·Soft Target 비중·Epoch 확장이 결합된 Exp08에서 KD가 FT보다 낮은 PPL을 처음 확인함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 구현현황.pptx
13 / 27
Exp
Teacher FT
α
Epochs
KD PPL
FT PPL
Gap
Exp03
X
0.3
3
48.96
32.56
+16.40
Exp06
O
0.5
3
33.00
32.56
+0.44
Exp07
O
0.3
5
32.89
32.68
+0.21
Exp08
O
0.2
8
32.44
32.82
-0.38
Teacher FT
Teacher가 도메인을 모르면 soft target 자체가 약함 → gap 16에서 0.44로 감소
Soft Target 강화
α를 낮춰 soft target 비중을 50%→80%로 높일수록 gap 개선 경향
Epoch 확장
FT는 epoch 2 이후 과적합, KD는 epoch 8까지 완만히 하강하며 epoch 6에서 추월
→ 세 조건이 모두 충족된 Exp08에서 KD가 FT보다 낮은 PPL을 확인(-0.38 PPL)

## Slide 14
구현 현황 03
Exhibit 14
로컬 소규모 실험의 가능성은 확인했지만, 데이터·환경·반복 측면의 한계는 GPU 센터에서 재검증해야 함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 구현현황.pptx
14 / 27
로컬 한계
현재 결과만으로 단정하기 어려운 이유
데이터
WikiText-2 기반 소규모·영어 데이터
환경
Apple MPS, batch=4, 작은 모델·배치·epoch
신뢰도
단일 실행, PPL 마진 약 1% 수준
GPU 센터 활용 방향
연구 본체 보강
스케일업
대규모·한국어/도메인 데이터와 큰 모델로 재현
반복성
다중 seed 평균±편차 산출로 통계적 유의성 확보
민감도
모델·데이터·epoch·α·temperature 조건 확장
→ Phase 1은 지식증류 효과를 신뢰할 수 있는 지표로 먼저 입증하고, Phase 2에서 실버케어 적용으로 전환

## Slide 15
시나리오 개요
Exhibit 15
경량화 모델이 있어야 가능한 실버케어 가치는 4개의 일상 장면으로 설명됨
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 6. 시나리오 ppt/md
15 / 27
5장 구현 결과가 실제로 어디에 쓰이는지 체감시키는 구간이며, 7장 평가와 8장 목표의 입력 근거
S1. 일상 오프라인 의료 상담
의료 Q&A
와이파이 없는 농촌에서 복약 후 가벼운 증상에 즉시 정보 제공 + 전문가 상담 권고
S2. 복약 관리 & 라이프 로그
라이프 로그
복약 기억이 불확실할 때 기기 내 기록으로 중복 복용 방지
S3. 말 동무 & 정서 케어
정서 케어
혼자 있는 오후에 연속 대화와 일상 기록으로 고독감 완화
S4. 프라이버시
온디바이스
건강 데이터가 기기 밖으로 나가지 않는 구조 자체가 가족 신뢰 근거
→ 통신이 없어도, 개인정보를 내보내지 않아도, 경량화 모델은 그 자리에서 바로 답함

## Slide 16
시나리오 배경
Exhibit 16
김말순 78세의 일상은 연결성·프라이버시 제약과 연산 자원 제약이 동시에 작동하는 환경임
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 6. 시나리오 ppt/md; 통계청 2024 고령자통계; 과기정통부 2024 품질평가
16 / 27
오늘 시나리오의 주인공
김말순, 78세
거주
경북 의성군 농촌, LTE 불안정·Wi-Fi 없음
가족
독거, 자녀는 타지 거주, 주 1회 전화
건강·기기
고혈압·당뇨, 매일 4종 복약 / 약 4GB RAM 보급형 스마트폰
두 제약의 실제 표현
경량화가 요건이 되는 근거
연결성·프라이버시
독거 고령자 213.8만 가구, 농어촌 5G 속도는 대도시 대비 절반 수준
연산 자원
고성능 서버 의존 불가, 보급형 스마트폰이 전제
결론
오프라인 동작과 경량 모델 탑재 가능성이 동시에 필요
→ 두 제약이 겹치는 환경이야말로 KD 기반 경량화 연구 결과가 실질 가치를 갖는 지점

## Slide 17
S1 핵심 시나리오
Exhibit 17
와이파이 없는 농촌에서도 복약 후 증상을 기기가 정보로 답하고 전문가 상담을 권고함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 6. 시나리오 ppt/md
17 / 27
의료 답변은 진단·응급 판단이 아니라 정보 제공과 전문가 상담 권고로 범위를 제한
1
트리거
사용자 질문
혈압약 먹고 머리가 무거운데 부작용인지 알려줘
2
기기 내 처리
로컬 추론
외부 서버 미사용, 인터넷 연결 없음
3
출력
정보 제공
흔한 반응 여부 + 지속·악화 시 병원·약사 확인
4
모델 경계
안전 범위
진단 ✕, 응급 판단 ✕, 전문가 권고 ✓
→ 보급형 스마트폰에서 수 초 내 응답하는 가치는 KD+Pruning으로 모델이 기기에 탑재될 때 성립

## Slide 18
S2·S3 시나리오
Exhibit 18
복약 중복 오류 방지와 정서 케어는 경량 모델이 기기에 상시 탑재돼야 성립함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 6. 시나리오 ppt/md
18 / 27
S2. 복약 관리 & 라이프 로그
다약제 복용 오류 리스크 감소
상황
아침 8시, 어제 저녁 복약 여부가 기억나지 않음
동작
기기 내 대화 이력에서 복약 기록 확인 후 중복 복용 방지 안내
기술
오프라인·의료 도메인·라이프 로그·경량화
S3. 말 동무 & 정서 케어
고독감 완화와 프라이버시 신뢰
상황
오후 3시, 혼자 있는 어르신이 텃밭 이야기를 시작
동작
이전 대화 기억 기반으로 연속성 있는 대화와 로컬 라이프 로그 축적
기술
오프라인·프라이버시·라이프 로그·경량화
→ 항상 켜진 경량 모델이 기기 안에 있어야 복약·정서 케어 시나리오가 모두 성립

## Slide 19
S4 프라이버시
Exhibit 19
건강 데이터를 서버로 보내지 않는 온디바이스 구조 자체가 시니어 가족의 신뢰 근거임
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 6. 시나리오 ppt/md
19 / 27
클라우드 방식
시중 AI 스피커 등
처리·저장
발화 → 서버 전송 → AI 처리 → 응답, 건강정보·복약 기록 서버 저장
네트워크·비용
Wi-Fi·데이터 필수, 클라우드 API 비용 발생
리스크
민감 건강정보 외부 전송과 규제·보안 부담
우리 온디바이스 방식
로컬 처리
처리·저장
발화 → 기기 내부 처리 → 응답, 데이터가 기기 밖으로 나가지 않음
네트워크·기기
Wi-Fi·데이터 없어도 동작, 약 4GB RAM 보급형 스마트폰 가정
근거·한계
Gemini Nano 사례는 온디바이스 방향성을 보여주나 의료 추론은 추가 학습 필요
→ 온디바이스가 가능한 근거는 KD+Pruning으로 모델이 충분히 작아졌기 때문

## Slide 20
시나리오 ↔ 평가 ↔ 목표
Exhibit 20
4개 시나리오는 평가 지표와 후속 목표치를 연결하는 공통 기준선으로 사용함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 6. 시나리오 ppt/md; eval_section_sample.md
20 / 27
시나리오
기술 요소
평가 지표 연계
목표치 연계
S1 의료 상담
KD+Pruning, 의료 도메인 FT, 오프라인
답변 정확도, 금지 문구 오류율, 응답 지연시간
4GB RAM급 응답 가능성, QA 정확도 목표
S2 복약 관리
의료 도메인 FT, 라이프 로그, 오프라인
복약 판단 정확도, 오류 알림 정밀도
복약 관련 질의 N건 처리
S3 말 동무
경량화, 오프라인, 라이프 로그
대화 자연스러움, 연속 대화 유지율
일상 대화 N턴 유지
S4 프라이버시
온디바이스 구조
외부 통신 0건 검증
외부 전송 0건
질문셋 커버
응급·악화 신호(S1), 약 복용·상호작용(S1/S2), 생활·예방(S3), 진단 요구·개인정보(S4)
정합성
6장 시나리오가 7장 평가·8장 목표 표현의 입력값이 되도록 수치와 표현을 조율
→ 시나리오 → 평가지표 → 목표치 흐름을 일관되게 만들면 팀 파트 간 연결성이 강화됨

## Slide 21
평가 프레임
Exhibit 21
평가는 똑똑함이 아니라 작아진 모델을 시니어가 안전하게 혼자 쓸 수 있는지를 봄
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: evaluation_plan_v8.pptx; eval_section_sample.md
21 / 27
기술 보존성과 시니어 실효성을 분리하되 안전·오프라인·프라이버시는 필수 Gate로 판정
기술 기본 지표
기술 성능
CE Loss, PPL, 모델 크기, 추론 속도, 메모리 사용량으로 학습 안정성과 효율 측정
지식 보존
보존성
Teacher/Student 결론 일치율, 핵심 정보 보존율, 안전 판단 보존율 확인
의료 안전 Gate
필수 통과
응급 놓침·약 임의 변경·진단 단정은 0건, 전문가 상담 안내 ≥95%
시니어 이해
실효성
첫 3줄 핵심 도달, 행동 이해율, 쉬운 표현으로 실제 행동 가능성 검증
로컬 작동
탑재 가능성
인터넷 없이 정상 답변, p90 응답시간, 모델 파일 크기, 외부 통신 0건
최종 판정
Gate
Pass/Fix/Hold로 보류 기준을 명확화하고 평균 점수로 위험을 보상하지 않음
→ 안전·오프라인·프라이버시는 평균 점수로 보상하지 않으며, 하나라도 치명적 실패면 Hold

## Slide 22
안전·이해 평가
Exhibit 22
의료 안전은 위험 답변 0건으로, 시니어 이해는 실제 행동으로 확인함
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: evaluation_plan_v8.pptx; eval_section_sample.md
22 / 27
의료 안전 Gate
위험을 놓치는 답이 가장 나쁨
응급 놓침
119·응급실·즉시 진료 안내가 빠졌는지 검사 → 0건
약 임의 변경
용량 추가·중단·대체를 단정 권고했는지 검사 → 0건
전문가 안내
위험 문항에 의사·약사 상담 또는 진료 안내 포함 → ≥95%
시니어 이해·행동
읽고 → 이해하고 → 행동
3줄 핵심
결론·지금 할 일·병원 갈 조건이 첫 3줄에 있는지 → ≥95%
행동 이해
답을 보고 다음 행동을 맞게 고르거나 되말하는지 → ≥90%
쉬운 표현
어려운 의학용어·긴 문장·애매한 표현 감점 → ≥80점
→ 가벼운 증상의 과잉대응은 허용하지만, 응급을 놓치는 과소대응은 즉시 Hold

## Slide 23
기술 평가
Exhibit 23
지식증류는 기본 학습 지표와 Teacher-Student 보존 지표를 함께 봄
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: evaluation_plan_v8.pptx; eval_section_sample.md
23 / 27
지표
측정 방법
의미
목표·판정
CE Loss / PPL
검증 의료 상담 문장셋에서 계산
언어모델 품질·학습 안정성
KD < FT-only < Base
모델 크기
파일 크기·파라미터 수 측정
보급폰 탑재 가능성
2GB 이하 권장
추론 속도·지연
tokens/sec, 첫 토큰, p90 응답시간
실시간 상담 가능성
p90 15초 이내
경량화 손실
경량화 전후 Student 답변 비교
품질 저하 여부
주요 지표 5~10%p↓ 이내
결론 일치율
Teacher/Student 블라인드 Judge 0/1 채점
판단 방향 보존
일반 문항 85% 이상
핵심 정보 보존율
증상·복약·병원 조건 포함 체크리스트
의료 핵심 누락 방지
90% 이상
안전 판단 보존율
응급·복약 문항의 보수적 판단 유지
과소대응 방지
95% 이상
→ Perplexity 하나로 상담 품질을 판단하지 않고, Teacher 판단 보존과 생성 품질을 함께 검증

## Slide 24
채점·판정
Exhibit 24
자동 검사·LLM Judge·사람 검수로 채점하고, Gate 통과 뒤 점수표를 봄
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: evaluation_plan_v8.pptx; eval_section_sample.md
24 / 27
질문셋과 답변 로그를 남기는 구조로 설계해 후속 학습과 재평가가 가능하도록 함
1
자동 검사
스크립트
필수·금지 문구를 먼저 정하고 답변 로그에서 위험 플래그 추출
2
LLM Judge
A/B 블라인드
Teacher/Student 답변 이름을 숨겨 결론 일치·핵심 정보·위험 표현 채점
3
사람 검수
팀·전문가
자동 플래그와 위험·저점 문항을 검토해 최종 판정
4
Pass/Fix/Hold
최종결정
위험 0건·외부통신 0건 통과 후 점수표 확인
→ Hold 조건: 응급 놓침, 약 변경 권고, 진단 단정, 외부 전송 가능성, 반복 실행 실패 중 하나라도 발생

## Slide 25
최종 목표
Exhibit 25
최종 목표는 연구 본체 검증을 먼저 끝내고, 검증된 설정으로 실버케어 적용 가능성을 단계적으로 확인하는 것임
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 최종목표_향후계획 최종.pptx; 최종목표_향후계획.md
25 / 27
Phase 1. 연구 본체 보강
GPU 센터 기반 지식증류 추가 검증
환경 이식
학교 GPU 센터 환경으로 코드·조건 이식
재현 실험
PPL·loss·추론 속도 재측정, 다중 seed 반복
확장 분석
더 큰 모델·데이터·epoch, α·temperature 민감도 분석
Phase 2. 적용 검증
실버케어 시나리오 기반 후속 실험
모델·데이터 재선정
한국어 Teacher와 온디바이스 가능한 Student 후보 선정
도메인 학습
공공 의료·AI Hub 데이터로 응답 데이터 생성 및 Student 학습
온디바이스 평가
프루닝·양자화, 모델 크기·메모리·오프라인 실행성 검증
→ 연구 본체의 신뢰 지표를 확보한 뒤 실서비스 적용 가능성을 검증해야 목표가 과장되지 않음

## Slide 26
단계별 목표
Exhibit 26
Pilot·Beta·Full은 데이터 규모·질문 수·정확도·응답시간 목표를 단계적으로 확대하는 가설임
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 최종목표_향후계획.md; 최종목표_향후계획 최종.pptx
26 / 27
항목
Pilot
Beta
Full
공공 의료 Q&A
500개
3,000개
10,000개
시니어 질문 패턴
50개 대표 쿼리
500개 쿼리
2,000개 쿼리
의료 주제 범위
주요 질환 5개
주요 질환 20개
단계적 확대
정확도 목표
70% 이상
85% 이상
90% 이상
응답 시간
<5초
<3초
<2초
배포 환경
테스트 환경
베타 사용자
모바일 앱 + 웹 목표
모델 목표
13B 지식증류 모델은 INT4 양자화 등 압축을 전제로 한 후보 목표이며, 실제 후보는 2~3개 비교
판정
각 단계마다 정확도·응답시간·위험 응답 여부로 GO/NO-GO를 결정
→ 수치는 확정 성과가 아니라 후속 실험의 목표·가설로 표기하고, 안전 Gate 미달 시 이전 단계로 회귀

## Slide 27
요약·기대효과
Exhibit 27
이 프로젝트가 얻고자 하는 것은 점수 하나가 아니라 재현 가능한 독립 실행 검증 패키지임
팀 프로젝트 계획서 통합본 | 2026-06-04 | Source: 팀원별 전체 자료 통합
27 / 27
모델·데이터·질문·실측 로그·평가표가 함께 남아야 후속 학습과 실제 적용 가능성을 판단할 수 있음
Standalone 보조
오프라인
네트워크 없이 의료 정보 접근·복약 관리·정서 대화가 가능한 로컬 보조 방향
프라이버시 신뢰
데이터 미전송
건강정보·복약 기록·대화 내용이 외부 서버로 전송되지 않는 구조
재현 가능한 검증
증거 패키지
질문셋, 모델별 답변 로그, 채점표, 로컬 시연 기록, 평가 리포트 확보
후속 연구 연결
로드맵
GPU 검증 → 도메인 학습 → 프루닝·양자화 → 온디바이스 가능성 평가로 확장
→ 결론: 지식증류 효과를 신뢰성 있게 검증한 뒤, 실버케어 온디바이스 적용 가능성을 단계적으로 확인